В Astra Cloud Platform реализуется поэтапное внедрение и развитие подсистемы управления доступом (IAM).

ACP состоит из набора сервисов, реализующих функции облачной платформы. Аутентификация пользователей в этих сервисах реализована независимо в каждом из сервисов, большая часть сервисов при этом опирается на учетные записи, хранящиеся во входящем в состав продукта каталоге ALDPro.

Планируется реализовать функциональность единого входа (SSO), тем самым обеспечить удобство пользователей и создать возможность дальнейшего единого развития аутентификации и авторизации в ACP.

Содержание реализации компонента IAM в релизе ACP 2.1:

| Функционал | Результат/ценность |
| --- | --- |
| WEB консоль управления для администраторов и обычных пользователей | единый портал управления для IAM плюс пользователь получает доступ в компоненты с назначенными правами |
| поддержка способов управления пользователями как в ALD Pro (создания, управления паролем, блокировки, удаления, назначения ролей и т.д.) | поэтапный переход у более функциональной системе управления пользователями Какой финальный результат? Возможность создавать роли/назначать на пользователей/группы пользователей/на тенанты – это относится к тенант. Это все в 2.2 |
| двухфакторная аутентификация TOTP | реализация усиления безопасности процесса аутентификации пользователей |
| SSO для компонентов SDN и Astra Monitoring | реализация первого этапа перехода к единой системе управления пользователями и реализации общеплатформенного SSO |
| поддерживаемые протоколы для интеграции: - OIDC (Authorization Code Flow и PKCE), - OAuth2 (Authorization Code Flow), - SAML2 (POST Binding) | поддержка современных протоколов аутентификации |
| высокая доступность и резервное копирование состояния и настроек IAM | повышение надёжности системы и возможность возврата к зафиксированному состоянию Сейчас все бэкапится Рубэкапом HA за счет того, что реализован на ВМ (за счет механик Бреста) Нужен Бэкап за счет Бреста – на проработку в 2.2 чтобы отдать в следующий за 2.2 релиз |
| централизованное логирование и аудит с использованием Astra Monitoring | возможность контроля состояния динамики работы и историю запросов к системе |

IAM в релизе 2.2 предполагается:

| Функционал | Результат/ценность |
| --- | --- |
| Single Logout | поддержка одновременного выхода из всех приложений при завершении сессии |
| подключение к внешнему LDAP | возможность использовать корпоративный LDAP как источник данных для наполнения УЗ пользователей в UIDM |
| защита API с использованием API Token | возможность обращения автоматизированными системами заказчика к API сервисов в составе ACP от лица конкретного пользователя, а не от лица системы. (пример: администратор вызывает скрипты terraform с использованием свое личной УЗ |
| поддержка модели мультитенантности ACP 2.2 | возможность использовать одну инсталляцию ACP для предоставления облачных услуг различным организациям (подразделениям) с делегированием уполномоченным сотрудникам этих организаций части функций по управлению и использованию платформы в пределах своей организации Добавление компонента TM |
| альтернатива порталу администратора от ALD Pro (с учетом мультитенантности) | Этап перехода к единому IAM для облачной платформы Прячем ALD Pro – все будет осуществляться через IAM Каких шагов не хватает чтобы прийти к полноценному единому IAMу? Нужно чтобы это поддержали все компоненты. Сейчас это поддерживают только SDN и AM (который в следующем релизе также переделывать) |
| дополнение вариантов MFA | повышение уровня защищённости учётных записей с учетом закрытого контура SMS Подумать под использование решение МУЛЬТИФАКТОР? |
| Поэтапная интеграция с подсистемами ACP | переход на единую систему управления доступом, реализация SSO для входа в сервис Это все что нужно чтобы пользователи (не админы) имели возможность единого входа в компоненты - Брест (блокер МКЦ/МРД – понимаем что делать после RnD) - BillMananger (нужно адоптировать под новый токен) - SDN (нужно адоптировать под новый токен) - AstraMonitoring (последняя версия) - RuBackup - Боцман - XaaS |

СРК в релизе ACP 2.2:

| Функционал | Результат/ценность |
| --- | --- |
| Поддержка снимков и резервного копирования по расписанию для ВМ пользователей и дисков ВМ | Возможность управления резервным копированием и восстановлением пользовательских виртуальных машин и данных На базе Бреста |

Мультитенантность в релизе ACP 2.2:

| Функционал | Результат/ценность |
| --- | --- |
| Реализация концепции организаций и тенантов для изоляции ресурсов. Затрагивает модификации подсистем управления виртуализацией, программно-определяемыми сетями, программно-определяемыми СХД, IAM, API Gateway, финансовых расчетов, управления квотами и других | Возможность автоматизированного управления ресурсами и потреблением на различных уровнях изоляции. Добавление компонента TM и интеграции - скорректировать по тому что успеем сделать в 2.2 |

Общая дорожная карта 2027-2030

| Функционал | Результат/ценность |
| --- | --- |
|  | Замена ALDPro на FreeIPA |
|  | Платформенный бэкап на Бресте (а не на RuBackup) |
|  | Подключение внешних систем резервного копирования пользовательских данных (Кибер Бэкап) |
| Полнофункциональный IAM: - Single Sign On/Out всех компонентов платформы - Централизованное управление УЗ - ABAC/HBAC | Единая система управления пользователями и родями для компонентов платформы |
| Интеграция с платформой XaaS | Возможности публикации и управления сервисов провайдерами Нужно разделение между тем что получим в 2.2, а что в финале. В 2.2 PoC в заданном наборе сценариев |
| Managed K8S | Возможности доставки приложений через K8S Это то что делает Александр Шадрин |
| Интеграция с внешними SEIM | Возможность внешней аналитики и удовлетворение требований регуляторов |
|  | Подумать по поводу интеграции с внешним IdM (например Avanpost)??? |
| Управление каталогами сервисов | Возможности и порталы для публикации и использования сервисов с привязкой к управлению квотами и расчетами. Это задача XaaS – нам нужно поддержать полную интеграцию этих сценариев |
| Управление аппаратными ресурсами, discovery, масштабирование | Гибкое масштабирование системы и распределение нагрузки, управление энергоэффективностью. Интеграция с DCIManager? Или это можно заложить в ACCM? |
| Мульти-ЦОД: - Репликация/зеркалирование данных - миграция ВМ | Геораспределенность, размещение данных ближе к пользователю, резервируемость площадок, распределение нагрузок, изоляция Сейчас есть HA на уровне инстансов. Нужно сделать на уровне ЦОДов. Это уровне Бреста. Также нужно поддержать на уровне других компонентов. |
| Балансировка нагрузки (Termidesk Connect/HA Proxy) | Распределение мощностей, избежание пиковых значений |
| Изоляция вычислений | Гарантированные ресурсы под задачи клиента |
| Комплекный аудит с аналитикой | Контроль действий, безопасность системы |
| ACCM | Управление конфигурациями, редакциями, обновлением |
| Система управления лицензиями | Удобная система учета, продления, подписок |
| Автоматизированная система анализа и обработки инцидентов, предиктивная аналитика | Возможности максимально разгрузить линии поддержки, ускорить и качественно изменить обслуживание. |
| Автоматизированное восстановление площадки после сбоев | Надежность и непрерываность сервисов |