Приложение №1

к приказу №____от________

Техническое задание на доработку ПО для ЭВМ

«Astra Infrastructure Cloud», версия 3.0

- Общие требования

- ПО AIC должно обеспечивать управление вычислительными ресурсами частного облака, предоставлять доступ к порталу самообслуживания и функциям платформы для конечных пользователей, доступ к консоли управления администраторов, возможность создания резервных копий конфигураций и платформенных данных и обеспечить мониторинг компонентов облачной платформы.

  - Предоставить возможность управления учетными записями пользователей: создания, назначении и модификации прав доступа, а также создание групп пользователей и назначение полномочий различного уровня.

### Решение может базироваться на ПО производства Группы Астра:

    - Служба каталогов ALD Pro.

    - Программный комплекс средств виртуализации «Брест».

    - Система резервного копирования RuBackup.

    - Портал самообслуживания BlLLmanager.

    - Система мониторинга системных компонентов Astra Monitoring.

### Средства управления контейнерами Бoцмaн/Nodus.

  - Работы выполняются работниками ООО «РусБИТех-Астра»

### Облачная платформа

H1 2026:

### Автоматизированная установка новых компонентов платформы через инсталлятор (IAM, SDS, SDN, APIM)

### Установка облачной платформы в пределах одного сервера
("Все-в-одном") для образовательных целей

### API документация облачной платформы

H2 2026:

### Работа с vGPU через портал самообслуживания

### Управление резервным копированием ВМ через портал самообслуживания

2027:

### Интеграция с XaaS

### Целевой модуль лицензирования с верификацией

### Tenant Management System

### Поддержка режима Федерация ACCM

### Платформенный Личный Кабинет (пользователя и администратора)

- Вычислительные ресурсы

H1 2026:

### REST API виртуализации

### Поддержка аварийного восстановления рабочих нагрузок потребителей облачной платформы

### Поддержка интеграции с внешними СРК

### Поддержка массового размещения ВМ с vGPU через портал администратора ПК СВ Брест

### H2 2026:

### Поддержка Хранилища TROK

### Поддержка идентификации пользовательских операций (KERBEROS)

### 2027:

### Поддержка средств катастрофоустойчивости облачной платформы

- Сети/SDN

### H1 2026:

### Поддержка компонента "Программно-определямые сети" – SDN

### Трассировка событий

### Управление IP адресами ВМ в случае перехода виртуальных машин пользователей

### Управление жизненным циклом сетей через портал администратор

### H2 2026:

### Поддержка возможности динамической маршрутизации BGP

### Поддержка возможности DHCP relay

### 2027:

### Поддержка возможности предоставлять метрики OVS на конечных шасси для мониторинга

- Безопасность/IAM

### H1 2026:

### Поддержка компонента аутентификации и авторизации – IAM

### Интеграция с компонентой SDN (SSO для Web + CLI)

### Интеграция с компонентой мониторинга (SSO)

### Поддержка 2FA (TOTP)

### Управление сессиями и токенами

### Интеграция с платформенным каталогом ALD Pro

### Аудит событий безопасности

### H2 2026:

### Интеграция с компонентой Брест, Bootsman, BillManager (SSO)

### Адаптация версии Astra Monitoring 1.5

### MFA - повышение уровня защищённости учётных записей (SMS, WebAuth)

### Поддержка сценария Single Logout (Back-Channel Logout)

### Поддержка API Token

### 2027:

### Возможность подключения к внешним LDAP

### Управление жизненным циклом пользователя через портал администратора

### Миграция с ALD Pro на FreeIPA

### Поддержка мультитенантности

- Контейнеры

### H1 2026:

### Поддержка платформы контейризации Bootsman для управления кластерами k8s в формате unmanaged

### H2 2026:

### Поддержка платформы контейризации Bootsman для управления кластерами k8s в формате managed k8s

### Управление жизненным циклом кластера (мастер узлов)

### Просмотр информации о кластерах

### Управление жизненным циклом пула рабочих узлов

### 2027:

### Балансировка нагрузки

### Автомасштабирование

- Резервное копирование

### H1 2026:

### Добавление регламентов резервного копирования новых компонентов облачной платформы

### SDS

### SDN

### APIM

### H2 2026:

### Возможность резервного копирования ВМ и дисков из портала самообслуживания

### 2027:

### Возможность управления расписанием резервного копирования из портала самообслуживания

- Мониторинг

### H1 2026:

### Мониторинг компонентов:

### SDS

### SDN

### APIM

### IAM

### H2 2026:

### обновление до Астра Мониторинг 1.5

### 2027:

### Разработка модуля System Data Collection

### Возможность экспорта во внешние системы аудита

- СХД

### H1 2026:

### Установка программно-определяемого хранилища SDS TROK через единый инсталлятор

### H2 2026:

### Поддержка TROK в качестве программно-определяемой СХД облачной платформы

### Поддержка расширения блочного устройства TROK

### 2027:

### Поддержка в SDS (TROK) функционала объектного хранилища (S3)

- Ограничения и допущения.

### ПО АІС базируется на программном обеспечении собственного производства ПАО Группа Астра. Доступ к необходимым программным компонентам, лицензии ПО и необходимая сопроводительная документация предоставляется своевременно до начала соответствующих работ и с правами, необходимыми для осуществления интеграции и доработки. В случае несвоевременного предоставления необходимых доступов, сроки выполнения раб могут быть изменены.

### В случае, если содержание работ по данному ТЗ предполагает интеграцию в ПО АIC функционала продукта собственного производства ПАО Группа Астра (например, ПК СВ Брест или ALD Pro, RuBackup и т.п.), а заявленный функционал ещё не реализован, сроки выполнения работ по данному Т3 также могут быть изменены.

### Вся документация ведется на русском языке.

### Технический директор									А.С. Шмаков

Директор департамента облачной платформы					С.Ю. Склабовский