| ПРИКАЗ № _____ |  |
| --- | --- |
| 02.02.2026 | Москва |

О доработке результата интеллектуальной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Начать работы по доработке результата интеллектуальной деятельности (далее – РИД):

| Наименование РИД: | Astra Infrastructure Cloud |
| --- | --- |
| Поколение (версия, редакция) | 3.0 |
| Описание функционала: |  |
| Используемые при доработке компоненты Open Source (список утвержденных свободных лицензий таких компонентов): |  |
| Срок начала работ по доработке РИД: | 02.02.2026 |
| Срок окончания работ по доработке РИД: | 31.12.2027 |

- Назначить ответственным за выполнение работ по доработке РИД Склабовского Сергея Юрьевича (далее – Руководитель группы разработки).

- Для проведения работ по доработке РИД создать группу разработки (авторы РИД) в составе, указанном в приложении №2 к приказу.

- Назначить работников для оказания консультационного и организационного содействия по доработке РИД, указанных в приложении №2 (если применимо).

- Утвердить бюджет на доработку РИД в соответствии с приложением № 3 к приказу.

6. Руководителю группы разработки:

- организовать работы по доработке РИД в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к приказу);

- обеспечить наличие и актуальное состояние индивидуальных служебных заданий в информационной системе для авторов РИД в течение выполнения работ по доработке РИД;

- на ежемесячной основе, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, вести учет использования рабочего времени авторов РИД и консультантов по РИД в соответствии с их фактической занятостью посредством фиксации и утверждения фактически затраченного времени авторов РИД и консультантов РИД по форме согласно приложению 4 к приказу;

- на ежемесячной основе, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, фиксировать и утверждать фактически понесенные расходы по доработке РИД по форме согласно приложению № 4 к приказу;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, проводить сверку фактически понесенных расходов, утвержденных по форме приложения №3 к приказу, в пределах утвержденного бюджета. В случае наличия отклонения фактических от забюджетированных расходов более чем на 5% давать объяснения в финансовый департамент (бухгалтерия, отдел МСФО и отдел бюджетирования и автоматизации) произошедшим отклонениям;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять в финансовый департамент (бухгалтерия, отдел МСФО и отдел бюджетирования и автоматизации) и юридическое подразделение информацию по утвержденному фактически затраченному времени авторов РИД и консультантов по РИД с целью своевременного списания трудозатрат и оформления прав общества на РИД;

- до заключения договора с субподрядными организациями уведомить финансовый департамент (бухгалтерия, отдел МСФО и отдел бюджетирования и автоматизации) и юридическое подразделение о намерении привлечь субподрядные организации для выполнения работ по доработке РИД, а также о намерении использовать при доработке РИД компоненты Open Source (не входящие в список утвержденных настоящим приказом лицензий).

7. На Руководителя рабочей группы возложить ответственность за:

-	планирование, качество, своевременность и полноту выполнения работ по доработке РИД;

-	обеспечение соответствия доработанного РИД техническому заданию (приложение №1 к приказу);

-	качество, полноту и своевременность предоставляемой информации и документации в финансовый департамент (бухгалтерия, отдел МСФО и отдел бюджетирования и автоматизации) и юридическое подразделение.

8. По факту доработки РИД (программы для ЭВМ и/или базы данных) провести тестовые работы его работоспособности, в том числе нагрузочное тестирование. Срок тестовых работ не должен превышать сроки, установленные пунктом 1 настоящего приказа.

9. Главному бухгалтеру организовать раздельный учет затрат, относимых на доработку РИД.

10. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

11. Контроль   за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя рабочей группы.

12. Приложения:

12.1. Приложение №1 -  Техническое задание;

12.2. Приложение №2 -  Состав рабочей группы (авторы РИД);

12.2. Приложение №3 -  Бюджет.

Технический директор                                            __________    А.С. Шмаков

Приложение №2

к приказу №____от________

Состав рабочей группы (авторы РИД)

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень работников для оказания консультационного и организационного содействия по доработке РИД:

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |