- Основная проблема: сложности с коммуникацией и поддержкой клиента ПСБ, использующего ACP;

- Этапы поддержки:

  - Команда Максима Балыкина - эксплуатация и настройка окружения;

  - Команда Михаила Кочеткова - первая линия (приём тикетов от заказчика, направление в ДВИС);

  - ДВИС - вторая линия поддержки;

    - Тут есть гипотеза, что ДВИС тут лишнее звено т.к. у них нет компетенций по сопровождению Платформы (т.к. не было клиентов – они её не наращивали и в текущей ситуации они находятся на том же стартовом уровне что и команда Михаила) и будут выступать только в качестве proxy без доп. ценности.

  - Команда Александра Лещева - третья линия;

  - Команда ACP - четвертая линия.

- Процесс передачи запросов: запросы от ПСБ фиксируются через команду Михаила.

- Варианты ответа на запросы:

  - Настройка системы – решает команда Максима

  - Доработка продукта – запрос через валидацию со стороны Public и On-Prem уходит в команду ACP и попадает в один из последующих релизов.

    - Временные решения для фиксации критичных запросов со стороны клиента фиксируются в моменте

      - За реализацию отвечает команда проекта (временная рабочая группа с привлечением компонента, на базе которого необходимо реализовать доработку);

      - Команда проекта готовит требования в сторону команды Платформы для последующей реализации в рамках одного из релизов;

      - За поддержку данной доработки до момента попадания данной функциональности в последующей релиз платформы отвечает команда проекта

        - Тут отдельный вопрос договориться с компонентой, например с BillManager’ом о поддержки такой доработки вне релиза

  - Невозможность выполнения запроса – запрос отбивается на этапе валидации Public и On-Prem т.к. является костомным запросом для одного клиента

- Пиритизация запросов клиента — по критичности.

## Открытые вопросы

- ДВИС – целесообразность из привлечением (см. п. Этапа поддержки - ДВИС - вторая линия поддержки. Если да, то будет финансировать поддержку со стороны ДВИC? (решение предполагается на уровне руководства)

- Как ускорить процесс поддержки и выпуска релизов, чтобы удовлетворять запросы клиента?

- Как правильно обновлять платформу, если в ней есть временные (неинтегрированные) решения?

- Как будет осуществлять поддержка доработок со стороны компанента?

- Что именно было продано заказчику? Требуется валидация проданного.

- Как обеспечить более подробное техническое описание запросов для понимания контекста?

Дальнейшие шаги

- Сергей Склабовский

  - Договориться о передаче знаний

  - Проработать процесс поддержки и релизов

- Михаил Кочетков

  - Согласовать процесс передачи запросов, ответов на запросы, подготовку детальных техописаний, обсудить с заказчиком возможности выполнения

- Александр Лещев

  - Обсудить финансирование поддержки, компетенции и процесс поддержки (в случае если идем с ДВИСом)

- Максим Балыкин

  - Обсудить детали взаимодействия (проект vs продукт), интеграцию временных решений в релизы

- Станислав Черков

  - Обсудить роль сервис-менеджера и приоритизацию запросов

  - Договориться с командами компонет по поводу доработок в моменте и поддержки данных доработок до добавления в релиз

- Михаил Кочетков/ Станислав Черков

  - Сбор и фиксация требований в сторону команды ACP по добавлению фичей в последующие релизы

  - Разработать регламент взаимодействия с ПСБ и другими клиентами; провести доп. обсуждения; обеспечить подготовку и обучение команды